流媒体服务项目
Docker 去除与全静态二进制部署改造方案

适用项目：streamserver / media-core / media-agent / ZLMediaKit / FFmpeg / PostgreSQL

文档版本：v1.0    生成日期：2026-06-02

核心结论 项目可以切换为无 Docker 部署。建议采用“业务程序全静态二进制 + 第三方组件二进制打包 + systemd 编排 + GPU 节点宿主机驱动前置校验”的路线。GPU 工作节点原则上也可以去 Docker；仅当短期不维护 GPU FFmpeg 构建产物时，临时保留 media-agent-gpu Docker 作为例外。

建议落地优先级：

1. 先保留现有 Docker 离线包，新增 native/static 离线包骨架。

2. 优先完成 CPU control-plane 的 systemd/native 化。

3. 再完成 CPU worker 的 ZLMediaKit、FFmpeg、media-agent native 化。

4. 最后攻克 GPU worker，无 Docker 但保留宿主机 NVIDIA 驱动前置要求。

5. 稳定一个版本周期后，将 Docker 部署降级为 legacy。

# 目录

1. 背景与目标

2. 当前部署现状梳理

3. 改造目标架构

4. 总体改造策略

5. 构建链路改造

6. Native 离线包设计

7. 安装器改造方案

8. systemd 服务设计

9. PostgreSQL 改造方案

10. ZLMediaKit 改造方案

11. FFmpeg 与 media-agent 改造方案

12. GPU 工作节点去 Docker 方案

13. 配置与路径迁移

14. streamserver-config 改造

15. 旧 Docker 部署迁移到 Native

16. 运维、升级与回滚

17. 验收清单

18. 风险清单与处理建议

19. 实施路线图

20. 代码与文件变更清单

附录 A：建议模板示例

# 1. 背景与目标

当前流媒体服务项目依靠 Docker 镜像与 Docker Compose 完成运行时打包、依赖提供和进程编排。用户目标是切换为全静态二进制部署，彻底移除 Docker。本文档将上述改造拆成可执行的技术方案、交付物、迁移步骤、验收标准和风险预案。

| 目标项 | 说明 | 落地判断 |
| --- | --- | --- |
| 业务程序静态化 | media-core、media-agent、streamserver-config 以 x86_64-unknown-linux-musl 产出 Linux AMD64 静态二进制。 | 推荐，已有 musl 构建基础。 |
| 运行编排去 Docker | 使用 systemd 管理 PostgreSQL、media-core、ZLMediaKit、media-agent。 | 推荐，生产可控性更好。 |
| 离线交付去镜像 | 离线包不再包含 images/*.tar，而是包含二进制、模板、UI、运行时依赖和 install.sh。 | 推荐。 |
| GPU 节点去 Docker | media-agent 本身可 native；GPU 能力依赖宿主机 NVIDIA 驱动与具备 NVENC 的 FFmpeg。 | 推荐尝试，允许短期例外。 |
| 第三方组件处理 | PostgreSQL、ZLMediaKit、FFmpeg 不强求“单文件完全静态”，改为随包二进制或外部服务。 | 现实可落地。 |

边界说明 本文中的“全静态二进制”主要指项目自研 Rust 业务程序。PostgreSQL、ZLMediaKit、FFmpeg、NVIDIA 驱动属于第三方运行时与系统依赖，不建议用“所有东西都静态链接成一个文件”的方式处理。尤其 GPU 场景中，NVIDIA 驱动库应由宿主机提供。

# 2. 当前部署现状梳理

基于当前项目包中的构建脚本、离线包脚本、Compose 模板和 ZLM 配置模板，现状可以概括为：业务二进制已经有 musl 构建雏形，但最终运行仍通过 Docker Compose 启动，第三方依赖由镜像提供。

| 模块 | 当前方式 | 改造判断 |
| --- | --- | --- |
| media-core | 容器运行；二进制通过 ./bin:/opt/streamserver/bin 挂载；UI 通过 ./ui:/opt/streamserver/ui 挂载。 | 可直接改 systemd 运行，UI 变为宿主机路径。 |
| media-agent | 容器运行；二进制挂载；FFmpeg/ffprobe 来自 jrottenberg/ffmpeg 镜像。 | 可 native；需要随包提供 ffmpeg/ffprobe。 |
| streamserver-config | musl 二进制；安装时复制到 bin；内部存在 Docker Compose 重启/检查逻辑。 | 可复用配置编辑能力，但需增加 native/systemd 模式。 |
| PostgreSQL | postgres:18.3 镜像，数据挂载到 ./data/postgres。 | 推荐外部 PG 或随包 PG binary；避免直接复用容器数据目录。 |
| ZLMediaKit | zlmediakit/zlmediakit 镜像；模板和渲染脚本挂载。 | 改为随包 MediaServer 二进制，模板路径改成宿主机变量。 |
| FFmpeg/ffprobe | CPU/GPU 版本由 media-agent 运行镜像提供。 | 改为随包二进制；GPU 版需支持 h264_nvenc/hevc_nvenc。 |
| GPU worker | Compose 中 media-agent 设置 runtime: nvidia，并注入 NVIDIA_VISIBLE_DEVICES、NVIDIA_DRIVER_CAPABILITIES。 | native 可行；Docker runtime 替换为 nvidia-smi 与 ffmpeg encoder 检查。 |

| 当前关键文件 | 用途 | Native 化影响 |
| --- | --- | --- |
| scripts/build-musl-binaries.sh | 用 Docker builder 构建 x86_64-unknown-linux-musl。默认构建 media-core、media-agent。 | 新增 native builder 脚本，去掉 Docker 依赖。 |
| scripts/build-offline-bundle.sh | 构建离线部署包，包含镜像导出、UI、musl 二进制、安装器。 | 新增 build-native-bundle.sh，离线包结构改为二进制与 systemd 模板。 |
| packaging/offline/install.sh | 交互式安装、生成 .env、复制 Compose 模板、加载镜像、启动 Compose。 | 保留采集/证书/配置逻辑，替换 Docker/Compose 逻辑。 |
| packaging/offline/templates/*/compose.yml | 五种角色的 Compose 模板。 | 替换为 systemd units 与角色模板。 |
| packaging/offline/templates/common/zlm.config.ini.template | ZLM 配置模板，当前含 /data/zlm/www、/opt/media/bin/default.pem 等容器路径。 | 改为 __ZLM_WWW_ROOT__、__ZLM_DEFAULT_PEM__ 等变量。 |

# 3. 改造目标架构

目标部署不再出现 compose.yml、Docker 镜像 tar 和 Docker wrapper。安装后的角色目录由二进制、UI、运行时组件、配置、证书和数据目录组成。

/opt/streamserver/<role>/

├── bin/

│   ├── media-core

│   ├── media-agent

│   ├── streamserver-config

│   ├── ffmpeg                  # worker/all-in-one 角色包含

│   └── ffprobe                 # worker/all-in-one 角色包含

├── runtime/

│   ├── postgres/               # 可选：随包 PostgreSQL

│   └── zlm/

│       ├── MediaServer

│       └── default.pem

├── ui/

│   ├── index.html

│   └── assets/

├── certs/

│   ├── self-signed/

│   ├── auth/

│   └── custom/

├── zlm/

│   ├── config.ini.template

│   ├── render-config.sh

│   └── config.ini

├── data/

│   ├── postgres/

│   ├── media/work/

│   ├── media/logs/

│   └── zlm/www/

├── .env

└── docs/

| 角色 | 安装目录示例 | systemd 服务 |
| --- | --- | --- |
| control-plane | /opt/streamserver/control-plane | streamserver-postgres.service、streamserver-core.service |
| worker-host-cpu | /opt/streamserver/worker-host-cpu | streamserver-zlm.service、streamserver-agent.service |
| worker-host-gpu | /opt/streamserver/worker-host-gpu | streamserver-zlm.service、streamserver-agent.service；agent 启用 GPU 前置检查 |
| all-in-one-host-cpu | /opt/streamserver/all-in-one-host-cpu | streamserver-postgres.service、streamserver-core.service、streamserver-zlm.service、streamserver-agent.service |
| all-in-one-host-gpu | /opt/streamserver/all-in-one-host-gpu | 同 all-in-one-host-cpu，但 agent 启用 GPU 模式 |

## 3.1 进程关系

streamserver.target

├── streamserver-postgres.service    # control-plane / all-in-one，可选外部 PG 时不安装

├── streamserver-core.service        # HTTP API + UI + gRPC 控制面

├── streamserver-zlm.service         # ZLMediaKit MediaServer

└── streamserver-agent.service       # worker runtime + FFmpeg execution

服务之间不再通过 Compose depends_on 表达启动顺序，而是通过 systemd 的 Wants、After、Requires、ExecStartPre 和健康探测脚本表达。

# 4. 总体改造策略

业务程序全静态：media-core、media-agent、streamserver-config 均走 x86_64-unknown-linux-musl release 构建。

第三方组件二进制化：FFmpeg/ffprobe、ZLMediaKit MediaServer、可选 PostgreSQL runtime 随包交付或绑定外部服务。

进程编排 systemd 化：每个长生命周期进程一个 unit，再用 streamserver.target 聚合。

安装器复用交互能力：继续沿用角色选择、端口采集、证书生成、.env 写入、节点 ID 生成等成熟逻辑。

GPU 先 native 优先：Docker nvidia runtime 替换为宿主机 NVIDIA 驱动、nvidia-smi、GPU FFmpeg 能力检查。

Docker 只保留为 legacy：改造期间并行产出 Docker 离线包与 native 离线包；验收通过后 Docker 降级为兼容部署方式。

| 层次 | Docker 部署承担的职责 | Native 替代方案 |
| --- | --- | --- |
| 依赖提供 | 镜像内置 curl、ffmpeg、MediaServer、postgres 等。 | 离线包携带必要二进制；系统依赖由安装器检查。 |
| 进程启动 | docker compose up -d。 | systemctl start/enable streamserver.target。 |
| 环境变量 | Compose environment 注入。 | EnvironmentFile=/opt/streamserver/<role>/.env。 |
| 网络 | network_mode: host。 | 原生宿主机端口监听，语义基本一致。 |
| 数据挂载 | volumes 映射到 /data 与 /certs。 | 直接使用宿主机绝对路径。 |
| 健康检查 | Compose healthcheck。 | systemd ExecStartPre + streamserverctl health + curl/pg_isready。 |
| GPU 访问 | Docker nvidia runtime。 | 宿主机驱动、/dev/nvidia* 权限、nvidia-smi、NVENC FFmpeg。 |

# 5. 构建链路改造

## 5.1 新增 native 静态二进制构建脚本

新增 scripts/build-static-binaries.sh，替代当前依赖 Docker 的 scripts/build-musl-binaries.sh。该脚本直接在构建机上调用 Rust 工具链与 musl target。

#!/usr/bin/env bash

set -euo pipefail

ROOT_DIR="$(cd "$(dirname "$0")/.." && pwd)"

OUTPUT_DIR="${ROOT_DIR}/dist/native/bin"

TARGET_TRIPLE="${TARGET_TRIPLE:-x86_64-unknown-linux-musl}"

PACKAGES=(media-core media-agent streamserver-config)

rustup target add "${TARGET_TRIPLE}"

mkdir -p "${OUTPUT_DIR}"

cargo build --locked --release --target "${TARGET_TRIPLE}" \

-p media-core \

-p media-agent \

-p streamserver-config

for package in "${PACKAGES[@]}"; do

cp "${ROOT_DIR}/target/${TARGET_TRIPLE}/release/${package}" "${OUTPUT_DIR}/${package}"

chmod 755 "${OUTPUT_DIR}/${package}"

done

file "${OUTPUT_DIR}/media-core"

ldd "${OUTPUT_DIR}/media-core" || true

| 构建依赖 | 用途 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| Rust 1.85+ | 与当前 Docker builder 基线保持一致。 | 固定 rust-toolchain.toml 或 CI 镜像版本。 |
| musl-tools / musl-gcc | x86_64-unknown-linux-musl 链接。 | 构建机预装。 |
| protobuf-compiler | media-rpc / tonic/prost 相关代码生成。 | 构建机预装并加入 PATH。 |
| pkg-config | 构建依赖探测。 | 构建机预装。 |
| Node.js/npm | media-core 前端 UI 构建。 | 可继续用本地 Node 或独立 builder。 |
| sha256sum/openssl | 离线包校验、密钥与证书生成。 | 安装器与打包器均需检查。 |

构建验收 业务二进制构建完成后必须执行 file 与 ldd 检查。对于 musl 静态二进制，ldd 通常应输出 “not a dynamic executable” 或等价结果。

file dist/native/bin/media-core

file dist/native/bin/media-agent

file dist/native/bin/streamserver-config

ldd dist/native/bin/media-core || true

ldd dist/native/bin/media-agent || true

ldd dist/native/bin/streamserver-config || true

# 6. Native 离线包设计

新增 scripts/build-native-bundle.sh，目标是生成不依赖 Docker 的离线安装包。包内不再包含 images/*.tar、compose.yml 或 streamserver-compose，而是包含静态业务二进制、第三方运行时、systemd 模板与 native install.sh。

streamserver-native-bundle-linux-amd64.tar.gz

├── binaries/

│   ├── media-core-linux-amd64

│   ├── media-agent-linux-amd64

│   └── streamserver-config-linux-amd64

├── ui/

│   └── media-core/

├── runtime/

│   ├── ffmpeg/

│   │   ├── cpu/ffmpeg

│   │   ├── cpu/ffprobe

│   │   ├── gpu/ffmpeg       # GPU-enabled 包可选

│   │   └── gpu/ffprobe      # GPU-enabled 包可选

│   ├── zlm/

│   │   ├── MediaServer

│   │   └── default.pem

│   └── postgres/            # 可选：随包 PostgreSQL runtime

├── templates/

│   ├── systemd/

│   └── common/

├── install.sh

├── package-manifest.env

└── SHA256SUMS

# package-manifest.env 示例

BUNDLE_VERSION=v0.1.0

BUNDLE_VARIANT=gpu-enabled

BUNDLE_GPU_SUPPORT=true

MEDIA_CORE_BINARY_PATH=binaries/media-core-linux-amd64

MEDIA_AGENT_BINARY_PATH=binaries/media-agent-linux-amd64

STREAMSERVER_CONFIG_BINARY_PATH=binaries/streamserver-config-linux-amd64

MEDIA_CORE_UI_PATH=ui/media-core

FFMPEG_CPU_BINARY_PATH=runtime/ffmpeg/cpu/ffmpeg

FFPROBE_CPU_BINARY_PATH=runtime/ffmpeg/cpu/ffprobe

FFMPEG_GPU_BINARY_PATH=runtime/ffmpeg/gpu/ffmpeg

FFPROBE_GPU_BINARY_PATH=runtime/ffmpeg/gpu/ffprobe

ZLM_BINARY_PATH=runtime/zlm/MediaServer

ZLM_DEFAULT_PEM_PATH=runtime/zlm/default.pem

POSTGRES_RUNTIME_PATH=runtime/postgres

| 包变体 | 包含内容 | 使用场景 |
| --- | --- | --- |
| cpu-only | 业务二进制、CPU FFmpeg、ZLM、可选 PostgreSQL。 | 普通 CPU 工作节点、控制面、CPU all-in-one。 |
| gpu-enabled | cpu-only 内容 + GPU FFmpeg/ffprobe + GPU 前置检查脚本。 | GPU 工作节点或 GPU all-in-one。 |
| control-plane-minimal | media-core、streamserver-config、UI；数据库使用外部 PostgreSQL。 | 生产控制面，数据库由 DBA/平台团队维护。 |

# 7. 安装器改造方案

新的 packaging/native/install.sh 应从 packaging/offline/install.sh 派生，但需要彻底移除 Docker 与 Compose 的控制逻辑。

| 可复用逻辑 | 说明 |
| --- | --- |
| 角色选择 | control-plane、worker-host-cpu、worker-host-gpu、all-in-one-host-cpu、all-in-one-host-gpu。 |
| 端口采集 | POSTGRES_PORT、CORE_HTTP_PORT、CORE_GRPC_PORT、AGENT_HTTP_PORT、ZLM_HTTP_PORT、ZLM_RTMP_PORT、ZLM_RTSP_PORT 等。 |
| 网卡与地址采集 | 主网卡、组播网卡、公网/内网访问地址、ZLM hook 地址。 |
| NODE_ID 生成 | 继续允许自动生成或复用旧 .env 中的节点 UUID。 |
| 证书生成 | self-signed、auth、custom 目录结构可继续保留。 |
| JWT/本地鉴权 | HOOK_SHARED_SECRET、AUTH_JWT_SECRET、bootstrap-admin 逻辑可复用。 |
| .env 写入 | 保留带注释的 env 文件生成方式。 |
| streamserver-config TUI | 短期用作配置编辑器；重启逻辑改由安装器或 systemctl 完成。 |

| 当前 Docker 逻辑 | Native 替代 |
| --- | --- |
| ensure_docker_ready | ensure_native_prerequisites：检查 systemd、必要命令、端口、权限。 |
| detect_compose_cmd | 删除。 |
| ensure_images_loaded | 删除，改为 verify_runtime_assets。 |
| copy_compose_template | install_systemd_units。 |
| write_compose_wrapper_script | 可替换为 streamserverctl。 |
| install_compose_autostart_service | install_streamserver_target_and_units。 |
| docker inspect healthcheck | systemctl is-active + HTTP/ZLM/PG health probe。 |
| ensure_nvidia_runtime_ready | ensure_native_gpu_ready：nvidia-smi + FFmpeg encoder 检查。 |

1. 校验 Linux AMD64、systemd、tar、openssl、sha256sum、curl 等基础环境。

2. 选择安装角色，并读取旧 .env 作为默认值。

3. 采集端口、网卡、媒体路径、证书与鉴权配置。

4. 创建 streamserver 系统用户和必要数据目录。

5. 复制 media-core、media-agent、streamserver-config、UI、FFmpeg、ZLM、可选 PostgreSQL。

6. 生成 .env 和 ZLM config.ini。

7. 初始化 PostgreSQL 数据目录，或采集外部 DATABASE_URL。

8. 写入 systemd unit 和 streamserver.target。

9. 执行 systemctl daemon-reload，并按需 enable。

10. 如启用本地鉴权，启动 PostgreSQL 后执行 media-core auth bootstrap-admin。

11. 启动服务并执行健康检查。

# 8. systemd 服务设计

## 8.1 聚合 target

# /etc/systemd/system/streamserver.target

[Unit]

Description=StreamServer native services

Wants=network-online.target

After=network-online.target

[Install]

WantedBy=multi-user.target

## 8.2 media-core

# /etc/systemd/system/streamserver-core.service

[Unit]

Description=StreamServer media-core

Wants=network-online.target

After=network-online.target streamserver-postgres.service

Requires=streamserver-postgres.service

[Service]

User=streamserver

Group=streamserver

WorkingDirectory=/opt/streamserver/control-plane

EnvironmentFile=/opt/streamserver/control-plane/.env

Environment=STREAMSERVER_ENV=production

Environment=STREAMSERVER_UI_DIR=/opt/streamserver/control-plane/ui

ExecStart=/opt/streamserver/control-plane/bin/media-core

Restart=on-failure

RestartSec=3

LimitNOFILE=1048576

[Install]

WantedBy=streamserver.target

当使用外部 PostgreSQL 时，streamserver-core.service 应去掉 Requires=streamserver-postgres.service，并将 After 调整为 network-online.target。

## 8.3 media-agent

# /etc/systemd/system/streamserver-agent.service

[Unit]

Description=StreamServer media-agent

Wants=network-online.target

After=network-online.target streamserver-zlm.service

Requires=streamserver-zlm.service

[Service]

User=streamserver

Group=streamserver

WorkingDirectory=/opt/streamserver/worker-host-cpu

EnvironmentFile=/opt/streamserver/worker-host-cpu/.env

Environment=STREAMSERVER_ENV=production

Environment=FFMPEG_BIN=/opt/streamserver/worker-host-cpu/bin/ffmpeg

Environment=FFPROBE_BIN=/opt/streamserver/worker-host-cpu/bin/ffprobe

ExecStart=/opt/streamserver/worker-host-cpu/bin/media-agent

Restart=on-failure

RestartSec=3

LimitNOFILE=1048576

[Install]

WantedBy=streamserver.target

## 8.4 ZLMediaKit

# /etc/systemd/system/streamserver-zlm.service

[Unit]

Description=StreamServer ZLMediaKit

Wants=network-online.target

After=network-online.target

[Service]

User=streamserver

Group=streamserver

WorkingDirectory=/opt/streamserver/worker-host-cpu/runtime/zlm

EnvironmentFile=/opt/streamserver/worker-host-cpu/.env

ExecStartPre=/opt/streamserver/worker-host-cpu/zlm/render-config.sh \

/opt/streamserver/worker-host-cpu/zlm/config.ini.template \

/opt/streamserver/worker-host-cpu/zlm/config.ini

ExecStart=/opt/streamserver/worker-host-cpu/runtime/zlm/MediaServer \

-s /opt/streamserver/worker-host-cpu/runtime/zlm/default.pem \

-c /opt/streamserver/worker-host-cpu/zlm/config.ini \

-l 0

Restart=on-failure

RestartSec=3

LimitNOFILE=1048576

[Install]

WantedBy=streamserver.target

## 8.5 PostgreSQL，随包模式

# /etc/systemd/system/streamserver-postgres.service

[Unit]

Description=StreamServer PostgreSQL

Wants=network-online.target

After=network-online.target

[Service]

User=streamserver

Group=streamserver

WorkingDirectory=/opt/streamserver/control-plane/runtime/postgres

EnvironmentFile=/opt/streamserver/control-plane/.env

ExecStart=/opt/streamserver/control-plane/runtime/postgres/bin/postgres \

-D /opt/streamserver/control-plane/data/postgres \

-p ${POSTGRES_PORT}

Restart=on-failure

RestartSec=3

LimitNOFILE=65536

[Install]

WantedBy=streamserver.target

systemd 模板落地建议 同一套模板需要支持不同安装角色。建议安装器在渲染模板时将 __INSTALL_DIR__、__ROLE__、__FFMPEG_BIN__、__FFPROBE_BIN__、__ENABLE_LOCAL_POSTGRES__ 等变量替换为角色实际值。

# 9. PostgreSQL 改造方案

PostgreSQL 是数据库服务，不建议为了“全静态”目标强行改造成单文件静态程序。建议提供两种正式模式：生产优先使用外部 PostgreSQL；离线一体部署使用随包 PostgreSQL binary。

| 模式 | 说明 | 推荐场景 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外部 PostgreSQL | 安装器采集 DATABASE_URL，不安装 streamserver-postgres.service。 | 生产环境、已有数据库平台。 | 由外部平台负责备份、升级、监控。 |
| 随包 PostgreSQL binary | 离线包内携带 postgres/initdb/pg_ctl/pg_isready/psql 等必要程序。 | 单机离线、边缘节点、演示环境。 | 必须固定版本和数据目录初始化方式。 |
| 继续容器 PostgreSQL | 只作为 legacy 兼容。 | 过渡期。 | 不符合彻底去 Docker 目标。 |
| 改 SQLite | 替换数据库类型。 | 不推荐。 | 需要大改 SQLx、DDL、并发锁与调度一致性。 |

先统一 PostgreSQL 版本基线。当前离线脚本使用 postgres:18.3，而部分文档可能提到 PostgreSQL 16，native 化前应明确目标版本。

容器数据目录不要盲目给 native postgres 复用。建议用 pg_dumpall/pg_restore 迁移。

media-core 的 SQLx migrations 已编译进二进制时，启动后可继续自动迁移；仍需在验收中覆盖空库初始化和已有库升级。

# 10. ZLMediaKit 改造方案

ZLMediaKit 当前由镜像提供 MediaServer，native 后应将 MediaServer 和 default.pem 纳入 runtime/zlm，并用 systemd 启动。

| 当前容器路径 | Native 建议变量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| /opt/media/bin/default.pem | __ZLM_DEFAULT_PEM__ | 指向 /opt/streamserver/<role>/runtime/zlm/default.pem。 |
| /data/zlm/www | __ZLM_WWW_ROOT__ | ZLM 静态目录、HLS 根目录。 |
| /data/zlm/www/record | __ZLM_RECORD_ROOT__ | MP4 录制目录。 |
| /data/zlm/www/snap | __ZLM_SNAP_ROOT__ | 截图目录。 |
| /data/media/work | __MEDIA_WORK_ROOT__ | 媒体工作目录。 |

# zlm.config.ini.template 建议片段

[general]

apiDebug=0

secret=__ZLM_API_SECRET__

snapRoot=__ZLM_SNAP_ROOT__/

defaultSnap=__ZLM_DEFAULT_PEM__

[record]

mp4_save_path=__ZLM_RECORD_ROOT__

hls_save_path=__ZLM_WWW_ROOT__

[http]

port=__ZLM_HTTP_PORT__

sslport=__ZLM_HTTPS_PORT__

rootPath=__ZLM_WWW_ROOT__

allow_cross_domains=1

allow_ip_range=__ZLM_API_ALLOW_IP_RANGE__

ZLM 端口仍直接占用宿主机端口，与当前 network_mode: host 语义一致。

如果使用 80/443/554 等低端口，需要 root、AmbientCapabilities=CAP_NET_BIND_SERVICE 或 setcap。生产建议优先使用高端口，避免权限复杂化。

ZLM 健康检查继续使用 /index/api/getStatistic?secret=...。

# 11. FFmpeg 与 media-agent 改造方案

media-agent 当前依赖容器镜像中的 ffmpeg/ffprobe。native 后应将 FFmpeg/ffprobe 明确作为离线包运行时资产，并通过 FFMPEG_BIN、FFPROBE_BIN 传给 media-agent。

| 项目 | CPU worker | GPU worker |
| --- | --- | --- |
| FFmpeg 来源 | runtime/ffmpeg/cpu/ffmpeg | runtime/ffmpeg/gpu/ffmpeg |
| ffprobe 来源 | runtime/ffmpeg/cpu/ffprobe | runtime/ffmpeg/gpu/ffprobe |
| AGENT_ACCELERATION_MODE | cpu | gpu |
| AGENT_LABELS | cpu 或 cpu,<custom> | gpu 或 gpu,<custom> |
| 能力检查 | ffmpeg -version、ffprobe -version、编码器/封装能力 smoke test | CPU 检查 + nvidia-smi + h264_nvenc/hevc_nvenc |

# .env 片段

AGENT_ACCELERATION_MODE=cpu

AGENT_LABELS=cpu

FFMPEG_BIN=/opt/streamserver/worker-host-cpu/bin/ffmpeg

FFPROBE_BIN=/opt/streamserver/worker-host-cpu/bin/ffprobe

ZLM_API_BASE=http://127.0.0.1:${ZLM_HTTP_PORT}

ZLM_API_SECRET=${HOOK_SHARED_SECRET}

FFmpeg 构建参数需要固定并纳入包元数据，例如版本、编译选项、启用的编码器/解码器/封装器。

离线包构建时保留 smoke test，至少覆盖 ffmpeg -version、ffprobe -version、H.264/H.265 编码器探测、HEVC 到 FLV/HLS/MP4 的关键路径。

如果 FFmpeg 是动态链接二进制，应同时随包携带运行时库，或明确目标系统依赖；这不影响 media-agent 业务二进制静态化。

# 12. GPU 工作节点去 Docker 方案

结论 GPU 模式的 media-agent 也可以不依赖 Docker。当前 Docker 的主要价值是提供 GPU FFmpeg 镜像和 nvidia runtime 接入；native 后可用宿主机 NVIDIA 驱动、nvidia-smi 和具备 NVENC/NVDEC 的 FFmpeg 替代。

## 12.1 Native GPU 前置条件

nvidia-smi

/opt/streamserver/worker-host-gpu/bin/ffmpeg -hide_banner -encoders | grep h264_nvenc

/opt/streamserver/worker-host-gpu/bin/ffmpeg -hide_banner -encoders | grep hevc_nvenc

## 12.2 GPU worker .env

AGENT_ACCELERATION_MODE=gpu

AGENT_LABELS=gpu

FFMPEG_BIN=/opt/streamserver/worker-host-gpu/bin/ffmpeg

FFPROBE_BIN=/opt/streamserver/worker-host-gpu/bin/ffprobe

NVIDIA_VISIBLE_DEVICES=all

NVIDIA_DRIVER_CAPABILITIES=compute,utility,video

NVIDIA_VISIBLE_DEVICES 与 NVIDIA_DRIVER_CAPABILITIES 在 native 模式中不再由 Docker runtime 消费，可保留为兼容配置或改为安装器校验项。真正关键的是宿主机驱动、设备节点权限和 FFmpeg 编码器能力。

## 12.3 GPU agent 的 systemd 前置检查

ExecStartPre=/usr/bin/nvidia-smi

ExecStartPre=/bin/sh -c '/opt/streamserver/worker-host-gpu/bin/ffmpeg -hide_banner -encoders 2>/dev/null | grep -q h264_nvenc'

ExecStartPre=/bin/sh -c '/opt/streamserver/worker-host-gpu/bin/ffmpeg -hide_banner -encoders 2>/dev/null | grep -q hevc_nvenc'

| 问题 | 判断 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 能否彻底去 Docker？ | 原则上可以。media-agent 本身只需要进程、文件系统、网络、FFmpeg 和 GPU 设备访问。 | 优先 native。 |
| 能否把 NVIDIA 驱动完全静态打进包？ | 不建议，也通常不可行。 | 宿主机前置安装 NVIDIA 驱动。 |
| 短期不维护 GPU FFmpeg 怎么办？ | 可暂时保留 media-agent-gpu Docker 作为唯一例外。 | 作为 P3 风险兜底，不作为长期主路径。 |

# 13. 配置与路径迁移

Native 化后，应尽量保持媒体数据路径语义不变，减少 media-agent、ZLM、STORAGE_ALLOWLIST 和输出 URL 的改动。证书、UI、二进制路径则改为宿主机绝对路径。

| 配置项 | 当前容器语义 | Native 建议 |
| --- | --- | --- |
| STREAMSERVER_UI_DIR | /opt/streamserver/ui | /opt/streamserver/<role>/ui |
| CORE_GRPC_TLS_CERT_PATH | /certs/custom/media-core.pem | /opt/streamserver/<role>/certs/custom/media-core.pem |
| CORE_GRPC_TLS_KEY_PATH | /certs/custom/media-core.key | /opt/streamserver/<role>/certs/custom/media-core.key |
| AGENT_CERT_PATH | /certs/custom/media-agent.pem | /opt/streamserver/<role>/certs/custom/media-agent.pem |
| MEDIA_WORK_ROOT | /data/media/work | /opt/streamserver/<role>/data/media/work 或 /data/media/work |
| MEDIA_LOG_ROOT | /data/media/logs | /opt/streamserver/<role>/data/media/logs 或 /data/media/logs |
| ZLM_WWW_ROOT | /data/zlm/www | /opt/streamserver/<role>/data/zlm/www 或 /data/zlm/www |
| ZLM_OUTPUT_ROOT | /data/zlm/www/output | /opt/streamserver/<role>/data/zlm/www/output 或外部挂载 |

# control-plane 证书示例

STREAMSERVER_UI_DIR=/opt/streamserver/control-plane/ui

CORE_GRPC_TLS_CERT_PATH=/opt/streamserver/control-plane/certs/custom/media-core.pem

CORE_GRPC_TLS_KEY_PATH=/opt/streamserver/control-plane/certs/custom/media-core.key

CORE_GRPC_TLS_CLIENT_CA_PATH=/opt/streamserver/control-plane/certs/custom/ca.pem

# worker 证书示例

AGENT_CERT_PATH=/opt/streamserver/worker-host-cpu/certs/custom/media-agent.pem

AGENT_KEY_PATH=/opt/streamserver/worker-host-cpu/certs/custom/media-agent.key

AGENT_CA_PATH=/opt/streamserver/worker-host-cpu/certs/custom/ca.pem

# 分布式 worker 指向控制面

AGENT_CORE_ENDPOINT=http://<core-host>:50051

ZLM_HOOK_BASE=http://<core-host>:8080/internal/hooks/zlm/${NODE_ID}

# 本机 ZLM API

ZLM_API_BASE=http://127.0.0.1:${ZLM_HTTP_PORT}

ZLM_API_SECRET=${HOOK_SHARED_SECRET}

# 14. streamserver-config 改造

streamserver-config 当前不仅编辑 .env，还包含 Docker Compose 项目状态检测、down/up 重启、systemd compose wrapper 等逻辑。Native 化时应支持部署模式。

# 新增/建议环境变量

DEPLOY_MODE=native

SYSTEMD_TARGET=streamserver.target

SYSTEMD_CORE_UNIT=streamserver-core.service

SYSTEMD_AGENT_UNIT=streamserver-agent.service

SYSTEMD_ZLM_UNIT=streamserver-zlm.service

SYSTEMD_POSTGRES_UNIT=streamserver-postgres.service

| 阶段 | 策略 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 短期 | 安装器调用 streamserver-config --env .env --no-restart-prompt。 | 只复用 TUI 配置编辑，不让它处理服务重启。 |
| 中期 | streamserver-config 根据 DEPLOY_MODE=native 调用 systemctl。 | 替换 Docker Compose down/up 逻辑。 |
| 长期 | 配置项按角色分组，并在 UI 中展示 native 健康状态。 | 将 Docker 文案改为 systemd/native 文案。 |

删除或兼容 COMPOSE_PROJECT_NAME、compose.yml 检查、docker compose project running 检查。

重启服务时优先按影响范围重启：只改 ZLM 端口则重启 zlm/agent，只改 core 认证则重启 core。

GPU 配置文案从“容器显卡运行环境”改成“宿主机 NVIDIA 驱动与 GPU FFmpeg”。

# 15. 旧 Docker 部署迁移到 Native

## 15.1 控制面迁移

1. 停止旧 Compose：docker compose -f compose.yml down。

2. 备份旧 .env、certs/、ui/、data/ 目录。

3. 使用 pg_dumpall 或 pg_dump 导出 PostgreSQL 数据，不建议直接复用容器数据目录。

4. 安装 native control-plane，选择外部 PostgreSQL 或随包 PostgreSQL。

5. 初始化 native PostgreSQL 数据目录或确认外部 DATABASE_URL。

6. 导入数据库备份。

7. 启动 streamserver-core.service，并观察 migrations 与健康检查。

8. 确认 Web UI、API、鉴权、ZLM hook receiver 可用。

# 旧环境导出示例

pg_dumpall > streamserver-backup.sql

# 新环境导入示例

psql -f streamserver-backup.sql

# 启动与检查

systemctl daemon-reload

systemctl enable streamserver.target

systemctl start streamserver-postgres.service

systemctl start streamserver-core.service

curl -fsS http://127.0.0.1:8080/health/ready

## 15.2 工作节点迁移

1. 停止旧 worker Compose。

2. 复制旧 .env 中的 NODE_ID、AGENT_NODE_NAME、端口、网卡、HOOK_SHARED_SECRET、ZLM 输出路径。

3. 安装 native worker-host-cpu 或 worker-host-gpu。

4. 确认 ffmpeg、ffprobe、MediaServer 可执行。

5. GPU 节点额外确认 nvidia-smi 与 h264_nvenc/hevc_nvenc。

6. 启动 streamserver-zlm.service 和 streamserver-agent.service。

7. 在控制面确认节点重新上线，并确认 node_id 未变化。

systemctl start streamserver-zlm.service

systemctl start streamserver-agent.service

systemctl status streamserver-zlm.service --no-pager

systemctl status streamserver-agent.service --no-pager

journalctl -u streamserver-agent.service -f

# 16. 运维、升级与回滚

| 操作 | 命令示例 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 启动全部服务 | systemctl start streamserver.target | 根据角色启动相应 unit。 |
| 停止全部服务 | systemctl stop streamserver.target | 注意 target 停止不一定递归停止所有 WantedBy 服务，建议 streamserverctl 封装。 |
| 查看 core 日志 | journalctl -u streamserver-core.service -f | 定位 API、迁移、认证问题。 |
| 查看 agent 日志 | journalctl -u streamserver-agent.service -f | 定位任务执行、FFmpeg、ZLM API 问题。 |
| 查看 ZLM 日志 | journalctl -u streamserver-zlm.service -f | 定位拉流、推流、端口与 hook 问题。 |
| 升级业务二进制 | 替换 bin/media-* 后 systemctl restart 对应服务 | 建议先备份旧二进制。 |
| 回滚 | 恢复旧 bin/、.env、runtime 版本并重启服务 | 数据库 schema 向后兼容需单独评估。 |

# 建议新增 streamserverctl，封装常用操作

streamserverctl status

streamserverctl start

streamserverctl stop

streamserverctl restart

streamserverctl health

streamserverctl logs core

streamserverctl logs agent

streamserverctl logs zlm

streamserverctl doctor

# 17. 验收清单

## 17.1 静态二进制验收

ldd /opt/streamserver/<role>/bin/media-core || true

ldd /opt/streamserver/<role>/bin/media-agent || true

ldd /opt/streamserver/<role>/bin/streamserver-config || true

media-core、media-agent、streamserver-config 均能直接执行 --help 或版本命令。

ldd 显示 not a dynamic executable 或等价结果。

二进制在目标 Linux AMD64 机器上无需 Docker 即可启动。

## 17.2 服务健康验收

# media-core

curl -fsS http://127.0.0.1:${CORE_HTTP_PORT}/health/ready

# ZLMediaKit

curl -fsS "http://127.0.0.1:${ZLM_HTTP_PORT}/index/api/getStatistic?secret=${HOOK_SHARED_SECRET}"

# media-agent

curl -fsS http://127.0.0.1:${AGENT_HTTP_PORT}/health/ready

# PostgreSQL

pg_isready -h 127.0.0.1 -p ${POSTGRES_PORT} -U ${POSTGRES_USER} -d ${POSTGRES_DB}

## 17.3 媒体能力验收

| 场景 | 验收点 |
| --- | --- |
| RTSP 拉流代理 | 任务创建、ZLM 拉流、播放地址可访问。 |
| RTMP/RTSP 暴露 | 输出端口可访问，ZLM 状态正常。 |
| HLS 录制 | HLS 切片生成，URL 可访问，清理策略正常。 |
| MP4 录制 | 录制产物落到 ZLM_OUTPUT_ROOT/record 或约定目录。 |
| file_transcode | FFmpeg 执行计划正确，转码成功，日志可追踪。 |
| 手动上传 + ffprobe | 上传后 ffprobe 元信息解析正常。 |
| ZLM hook | on_publish/on_stream_changed/on_record_mp4 等回调能到 core。 |
| agent 重启恢复 | 任务恢复/接管符合调度设计。 |
| 多工作节点调度 | 节点标签、算力模式、负载上报和任务分配正常。 |
| 组播输入/输出 | 宿主机网卡、防火墙、路由配置正确。 |
| GPU 转码 | 真实任务使用 NVENC，GPU 利用率可见，失败时能回报明确错误。 |

# 18. 风险清单与处理建议

| 风险 | 说明 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| PostgreSQL 版本不一致 | 当前脚本使用 postgres:18.3，文档中可能存在 PostgreSQL 16 基线。 | Native 改造前统一版本，并制定 dump/restore 流程。 |
| ZLM 低端口权限 | 80、443、554 等低端口需要 root 或 capability。 | 生产优先使用高端口；确需低端口时用 AmbientCapabilities 或 setcap。 |
| ZLM 容器路径硬编码 | 模板中含 /opt/media/bin/default.pem、/data/zlm/www。 | 改成模板变量，由安装器渲染绝对路径。 |
| GPU 不能完全静态化 | NVIDIA 驱动库来自宿主机。 | 明确宿主机前置依赖，安装器做 nvidia-smi 与 FFmpeg encoder 检查。 |
| FFmpeg 授权风险 | x264/x265/NVENC 等组合可能涉及 GPL/nonfree 分发约束。 | 固定构建参数，输出 license/SBOM，必要时提供内部分发说明。 |
| streamserver-config 仍有 Docker 逻辑 | TUI 重启或状态检查可能调用 docker compose。 | 增加 DEPLOY_MODE=native；短期禁用自动重启。 |
| 数据库目录迁移风险 | 容器 PGDATA 不一定适合 native postgres 直接复用。 | 使用 pg_dump/pg_restore 或 pg_dumpall。 |
| 组播网络 | 去 Docker 后网络更直接，但防火墙、路由、网卡绑定仍可能出问题。 | 安装器保留主网卡/组播网卡采集，并提供 doctor 检查。 |
| systemd 权限 | 媒体目录、证书、GPU 设备、低端口都涉及权限。 | 创建专用 streamserver 用户，补充 group/udev/capability 配置。 |

# 19. 实施路线图

| 阶段 | 目标 | 主要交付物 | 退出标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 保留现有 Docker，新增 native 包骨架。 | build-static-binaries.sh、build-native-bundle.sh、packaging/native/install.sh、systemd 模板、native 部署文档。 | 能构建 native 离线包；不影响现有 Docker 包。 |
| P1 | CPU control-plane native 化。 | media-core.service、postgres.service 或外部 PG 接入、UI 路径迁移、bootstrap-admin 调整。 | core 健康检查、数据库迁移、登录、API、UI 通过。 |
| P2 | CPU worker native 化。 | zlm.service、agent.service、FFmpeg CPU runtime、ZLM 模板变量化。 | 节点注册、任务执行、HLS/MP4/RTSP/RTMP/组播通过。 |
| P3 | GPU worker native 化。 | GPU FFmpeg runtime、nvidia-smi/encoder 检查、GPU systemd unit。 | 真实 GPU 转码任务通过；无 Docker 运行。 |
| P4 | 收口旧 Docker 部署。 | Docker 文档降级 legacy，CI 增加 native 包发布，迁移指南完善。 | 默认安装路径为 native；Docker 只保留一个版本周期或归档。 |

建议每个阶段都保留单独 release tag，并在离线包中输出版本、构建参数、SHA256SUMS。

P1/P2/P3 均需要端到端 smoke test，而不是只验证进程启动。

P4 前必须验证从旧 Docker 部署迁移到 native 的数据路径和数据库迁移流程。

# 20. 代码与文件变更清单

| 路径 | 操作 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| scripts/build-static-binaries.sh | 新增 | 本地 musl 静态业务二进制构建。 |
| scripts/build-native-bundle.sh | 新增 | 构建无 Docker 离线包。 |
| packaging/native/install.sh | 新增 | Native 安装器。 |
| packaging/native/templates/systemd/*.service | 新增 | systemd unit 模板。 |
| packaging/native/templates/systemd/streamserver.target | 新增 | 聚合 target。 |
| packaging/native/templates/common/zlm.config.ini.template | 新增/改造 | ZLM 模板变量化。 |
| packaging/native/templates/common/zlm.render-config.sh | 新增/复用 | 渲染 ZLM config.ini。 |
| crates/streamserver-config | 改造 | 增加 DEPLOY_MODE=native，移除或兼容 Docker Compose 重启逻辑。 |
| docs/18-全静态二进制部署.md | 新增 | 本文档的 Markdown 版本或部署手册。 |
| docs/17-离线部署打包与安装.md | 更新 | 标记 Docker 离线包为 legacy 或并行方案。 |
| packaging/offline/templates/*/compose.yml | 保留/legacy | 改造期间继续支持旧部署；P4 后归档。 |

# 附录 A：建议模板示例

## A.1 Native 安装器前置检查

ensure_native_prerequisites() {

require_cmd systemctl

require_cmd openssl

require_cmd sha256sum

require_cmd curl

require_cmd tar

if ! pidof systemd >/dev/null 2>&1; then

fail "当前系统未检测到 systemd，暂不支持 native 安装。"

fi

}

ensure_native_gpu_ready() {

require_cmd nvidia-smi

nvidia-smi >/dev/null

"${FFMPEG_BIN}" -hide_banner -encoders 2>/dev/null | grep -q h264_nvenc \

|| fail "GPU FFmpeg 缺少 h264_nvenc。"

"${FFMPEG_BIN}" -hide_banner -encoders 2>/dev/null | grep -q hevc_nvenc \

|| fail "GPU FFmpeg 缺少 hevc_nvenc。"

}

## A.2 streamserverctl health 示例

#!/usr/bin/env bash

set -euo pipefail

ROLE_DIR="${STREAMSERVER_HOME:-/opt/streamserver/worker-host-cpu}"

. "${ROLE_DIR}/.env"

check_http() {

local name="$1"

local url="$2"

if curl -fsS "$url" >/dev/null; then

echo "[OK] ${name}"

else

echo "[FAIL] ${name}: ${url}" >&2

return 1

fi

}

check_http media-core "http://127.0.0.1:${CORE_HTTP_PORT}/health/ready"

check_http media-agent "http://127.0.0.1:${AGENT_HTTP_PORT}/health/ready"

check_http zlmediakit "http://127.0.0.1:${ZLM_HTTP_PORT}/index/api/getStatistic?secret=${HOOK_SHARED_SECRET}"

## A.3 Native 包交付前检查

sha256sum -c SHA256SUMS

./install.sh --check-only

# 安装后

systemctl status streamserver.target --no-pager

systemctl status streamserver-core.service --no-pager

systemctl status streamserver-agent.service --no-pager

systemctl status streamserver-zlm.service --no-pager

streamserverctl doctor

streamserverctl health

最终建议 先把 Docker 从“默认部署依赖”降级成“兼容部署方式”，不要一次性删除所有旧脚本。Native 路径完成 P1/P2/P3 端到端验收后，再在 P4 统一归档 Docker 部署链路。